附件1

平安区非正规垃圾堆放点排查整治工作目标任务台账

| 序号 | 排查整治任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任人 | 进度安排 | 进展情况 | 目标考核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调，资料收集，汇总、上报、 总结等工作。 | 住建局 | 各乡镇 相关部门 | 许培武 | 适时安排落实。 |  |  |
| 2 | 负责城市、建制镇及城乡结合部非正规生活垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。 | 城管局 | 各乡镇 交通局 | 杨 欢 | 3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。 |  |  |
| 3 | 负责乡、村内及周边地区非正规建筑垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，制定对应的措施由乡村整治。 | 住建局 | 各乡镇、交通局、水务局、新农村建设服务中心 | 许培武 | 3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。 |  |  |
| 4 | 负责交通干道、旅游景点、环境敏感区乱排乱放摸底调查，掌握分布情况，采取对应的措施进行集中整治。 | 环保局 | 各乡镇 交通局 水务局 | 焦松江 | 3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。 |  |  |
| 5 | 负责草原、农田等区域的农村面源污染情况摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。 | 农牧局 | 各乡镇 环保局 | 刘存有 | 3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。 |  |  |
| 6 | 负责河流、水库、水利枢纽工程的非正规建筑垃圾堆放点摸底调查，掌握分布情况，了解形成原因，采取对应的措施进行集中整治。 | 水务局 | 各乡镇 水务局 | 贺吉录 | 3月25日前完成排查，3月31日前建立工作台账，6月20日前完成整治。 |  |  |
| 7 | 负责全区非正规垃圾堆放点排查整治工作的宣传动员，营造良好的社会氛围，引导群众积极参与，主动参与。 | 宣传部 | 住建局 |  | 适时宣传。 |  |  |

附件2

非正规垃圾堆放点排查整治工作台账

填报单位（盖章）：                                         上报时间： 年  月  日

| 序号 | 排查非正规垃圾堆放点具体位置 （所属乡镇、村） | 形成原因 | 责任单位 | 整改措施 | 完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由牵头单位（区住建局、环保局、城管局、农牧局、水务局）于每月25日前报住建局办公室（7696296）汇总。