附件1：

平安区农村住房建设考核验收办法

为进一步细化、量化农村住房建设考核验收工作，给兑现本年度奖补资金和分配下年度建设任务提供依据，特制定本办法。

本考核办法采用百分制，考核结果分优、良、一般、差四个档次，90分（含90分）以上为优，90分以下80分（含80分）以上为良，80分以下70分（含70分）以上为一般，70分以下为差。

- 组织领导：（7分）

- 成立领导小组：（5分）

成立乡（镇）农村住房建设领导小组（以正式文件为准）得3分，未成立不得分；涉及村成立农村住房建设领导小组得2分，每少一个村，扣0.2分，直至扣完2分为止。

- 每月至少组织召开两次以上专题会议，研究部署辖区内农村住房建设相关工作，解决工作中遇到的实际问题。十次以上（以记录为准）得2分，每少一次扣0.2分。

- 计划安排和对象确定：（10分）

- 实施方案：（5分）

切实制定了乡（镇）农村住房实施方案（以正式文件为准），并将年度任务分解下达到村的得5分，未制定方案的不得分。

- 对象确定：（5分）

将建设任务全部分配到村，并落实到户，得3分，未全部分配到村，落实到户不得分；向住建局按时报送《农村住房建设计划统计表》、《农村住房建设计划明细表》，得2分，未报送的不得分。

- 项目管理：（5分）

在农村住房建设过程中未发生质量、安全事故得5分，发生一起一般事故的扣1分，发生较大事故的扣2分，直至扣完5分为止；发生重大、特大事故的不得分。

- 建设指标完成情况：（50分）

- 建设任务指标：（30分）

全面完成下达的建设任务，得30分；每少建1户或少竣工（统一建设的集中安置区除外）1户，扣减相应分值，同时少拨付1户补助资金。

- 质量指标：（10分）

分户质量验收（5分）：逐村逐户完成分户质量验收（以联合签署意见单为依据）工作，验收资料齐全得5分，每少完成1户，按5/任务户数，扣减相应分值。

验收考核组评价（5分）：以抽验的房屋质量评定为依据，抽验房屋的质量全部合格，得5分，每抽验发现1户质量不合格，按5/抽验户数，扣减相应分值。

- 建筑面积指标：（10分）

以抽验的房屋建筑面积为依据，抽验房屋建筑面积均在50平方米以上得10分，每抽验发现1户面积达不到规定标准的，扣减相应分值（1/抽验户数×10/建设任务）。

- 档案建立和管理（18分）

1、乡（镇）卷：（5分）

按照要求做到档案资料齐全（包括区级相关文件、乡镇文件、宣传资料、补助对象公示资料、统计表、明细表、建设过程监督检查资料、年度分户工程质量验收情况一览表、落实村庄规划执行监督员制度资料、资金发放表等）、建档规范的得5分，每少一样资料扣0.5分，直至扣完为止。

2、农户卷：（8分）

以区住建局印发的农户档案册为准，做到档案资料齐全（农户申请、户主身份证复印件、农户家庭户主户口簿复印件、登记表、审批表、协议书、农户纸质档案、建设前、中、后影像资料、建设工程质量监督卡、分户工程质量验收联合签署意见单等），建档规范（一户一档）的得8分，每少一样资料扣1分。

3、电子档案：（5分）

将当年列入补助对象的建房户信息完整录入管理系统的得5分，录入率低于50%不得分，高于50%，每高10个百分点得1分。

六、报表报送情况（5分）

按时、准确报送农村住房进展情况报表（6—10月）共5次）得5分，每少报一次扣1分。

七、资金情况（5分）

已发放到户或已向主管部门报送补助资金发放表的得5分；未报送的不得分。

附件2

平安区农村住房建设考核验收量化表

被考核单位

| 考核项目 | 考核内容 |  | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织 领导 | 1 | 成立乡（镇）农村住房建设领导小组的正式文件。有得满分，没有不得分。 | 3 |  |  |
|  | 2 | 涉及村成立农村住房建设领导小组。有相关资料得满分，没有不得分。 | 2 |  |  |
|  | 3 | 每月至少组织召开两次以上专题会议，研究部署辖区内农村住房建设相关工作，研究解决工作中遇到的实际问题。十次以上（以记录为准）得2分，每少一次扣0.2分。 | 2 |  |  |
| 计划安 排和对 象确定 | 1 | 制定实施方案。有正式文件则得满分，没有不得分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 确定对象。将建设任务全部分配到村，并且落实到户，得3分，未全部分配到村，落实到户不得分。 | 3 |  |  |
|  | 3 | 向主管部门报送实名制表的得2分，未报送不得分。 | 2 |  |  |
| 项目 管理 |  | 在农村住房建设过程中未发生质量、安全事故得5分，发生一次一般事故扣1分，发生较大事故口2分，直至扣完为止，发生重大、特大事故不得分。 | 5 |  |  |
| 建设 指标 完成 情况 | 1 | 全面完成下达的建设任务，得30分；每少建1户或少竣工（统一建设的集中安置区除外）1户，扣减相应分值，同时少拨付1户奖补资金。 | 30 |  |  |
|  | 2 | 分户工程质量验收（5分）：逐村逐户完成自检自验工作（以竣工验收表为依据），得5分，每少完成1户，按建设任务扣减相应分值。 验收考核组评价（5分）：以抽验的房屋质量评定为依据，抽验房屋的质量全部合格，得5分，每抽验发现1户质量不合格，按5/抽验户数，扣减相应分值。 | 10 |  |  |
|  | 3 | 以抽验的房屋建筑面积为依据，抽验房屋建筑面积均在50平方米以上得10分，每抽验发现1户面积达不到规定标准的，扣减相应分值（按1/抽验户数×10/建设任务） | 10 |  |  |
| 档案 建立 和管 理 | 1 | 乡镇卷。按照要求做到档案资料齐全，建档规范、得5分，每少一样资料扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 农户卷。按照要求做到档案资料齐全，建档规范、得8分，每少一样资料扣1分，建档不规范的酌情扣分。 | 8 |  |  |
|  | 3 | 电子档案。将当年列入补助对象的建房户信息完整录入管理系统的得5分，录入率低于50%不得分，高于50%，每高10个百分点得1分。 | 5 |  |  |
| 报表 报送 |  | 按时、准确报送农村住房进展情况报表（6—10月共5次）得5分，每少报一次扣1分（以住建局统计数据为准）。 | 5 |  |  |
| 资金 情况 |  | 已发放到户或已向主管部门报送资金发放表的得5分，未报送的不得分。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 考核验收组成员签名： 被考核单位 组 长： 负责人签字： 成 员: |  |  |  |  |  |